ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог  по улицам Центральная, Строителей, Советская, Парковая, Береговая, Кирова, Заводская, Солнечная, Полевая, Мичурина в поселке Березовка

1. Предмет аукциона –   на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по улицам Центральная, Строителей, Советская, Парковая, Береговая, Кирова, Заводская, Солнечная, Полевая, Мичурина в поселке Березовка.

2. Заказчик – Администрация поселка Березовка; 662520, п. Березовка, ул. Центральная, 19, e-mail: beradm@mail.ru., тел. (839175) 2-16-18.

3. Требования к участникам размещения заказа.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо не зависимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места прохождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участниками размещения заказа не могут быть юридические лица,  находящиеся в процессе ликвидации; юридические лица и индивидуальные предприниматели в отношении которых арбитражным судом принято решение о признании банкротами; и об открытии конкурсного производства,  а так же деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе, имеющие задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, занесенные в реестр недобросовестных поставщиков.

Заказчик, единая конкурсная, аукционная, котировочная комиссия вправе проверить соответствие участников размещения заказа требованиям, указанным в настоящем разделе.

4. Требования к сроку предоставления гарантий качества.

Срок предоставления гарантии качества составляет 3  года.

5. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик, требования к результатам работ

5.1. Требование к техническим характеристикам работ.

Работы по капитальному ремонту должны выполняться в соответствии со сведениями об объемах выполняемых работ (Приложение № 3 к  документации об аукционе).

Во время выполнения работ должны быть обеспечены противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, мероприятий по обеспечению техники безопасности, охране труда, безопасности дорожного движения, включая:

* мероприятия по информированию населения об ограничении или временном закрытии движения через средства массовой информации;

* установку ограждений, указателей;

* размещение информационных предупреждающих и запрещающих временных знаков;

Результаты выполняемых работ должны удовлетворять установленным настоящей документацией об аукционе требованиям, в том числе, по качеству и объему, а также установленным муниципальным контрактом.

5.2. Требование к качеству.

Качество выполнения работ и применяемых материалов должны соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия», ГОСТ Р52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ 11955-82 «Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия», ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия», другим действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам.

5.3. Требования к описанию участниками качества выполнения работ, в том числе:

Участник размещения заказа описывает выполняемые работы в соответствии с СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»:

- Предлагаемый календарный план производства работ, с максимально возможным совмещением объёмов и сроков выполнения с максимально возможным их сокращением, а так же определением сроков и очередности производства работ по капитальному ремонту.

- Ведомость потребности дорожных материалов, изделий, оборудования, исходя из объёмов на ремонтируемом участке.

- Описание графиков поступления на объект дорожных материалов в соответствии с технологической последовательностью, а так же необходимого оборудования.

- Ведомость объёмов дорожных работ, определенных рабочей документацией, с выделением работ по конструктивным элементам и с указанием трудоёмкости.

- Описание технологических карт (схем) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ с указанием потребности материалов, дорожных машинах, приспособлениях и средствах защиты дорожных рабочих.

- График потребности в дорожных машинах и транспортных средствах на выполнение ремонтных работ, составленный на основе физических объёмов работ, объёмов перевозок и норм выработки дорожных машин и средств.

- Описание предлагаемых к выполнению ремонтных работ техники, дорожных машин и механизмов, их технические характеристики, а так же их принадлежность.

- Графики потребности в кадрах по категориям с указанием ожидаемой максимальной численности на весь объём ремонтных работ.

- Описание мероприятий по обеспечению безопасности движения и техники безопасности производства работ по ремонту:

- установка ограждений, указателей;

- размещение информационных предупреждающих и запрещающих временных дорожных знаков;

- обеспечение опасных участков сигнальным освещением;

- предлагаемая схема организации движения транспорта по участку;

- Описание системы контроля качества производства работ по ремонту (входной, операционный, приёмочный, геодезический и лабораторный).

6. Требования к сроку (периоду)  выполнения работ.

Срок (период) выполнения работ:   с момента  заключения муниципального контракта до 31.08.2010 года.

7. Форма, сроки и порядок оплаты.

Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика по факту выполнения работ на основании надлежащим образом оформленных и подписанных обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счета-фактуры на выполненный объем работ в течение 30 рабочих дней.

Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

8. Место выполнения работ:  улицы: Центральная, Строителей, Советская, Парковая, Береговая, Кирова, Заводская, Солнечная, Полевая, Мичурина в поселке Березовка.

9. Источник финансирования – бюджет поселка Березовка 2010 г.

10. Порядок формирования цены контракта.

Участник размещения заказа формирует общую стоимость выполнения работ с учетом всех затрат подрядчика, в том числе стоимости материалов, оборудования необходимых для выполнения работ и их доставки,  уплату налогов и других обязательных платежей.

Цена муниципального контракта, предлагаемая участником размещения заказа, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

11. Начальная (максимальная) цена контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта указана в извещении о проведении открытого аукциона и составляет –– 4 460 000,00 рублей.

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

12. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и составляет  223 000,00 рублей.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

13. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками.

Цена контракта должна быть выражена в российских рублях.

14. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок, установленный разделом 15 настоящей документации об аукционе, по утвержденной форме согласно приложению 1.

Заявка, а также вся документация, связанная с ней должны быть представлены на русском языке.

Участник размещения заказа заполняет заявку на участие в аукционе в соответствии с инструкцией (приложение 2).

Участник размещения заказа для участия в аукционе подает следующие документы:

- заявку на участие в аукционе установленной формы  оформленную в соответствии с приложением 1;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

В случае подачи заявки на участие в аукционе по форме, не соответствующей требованиям документации об аукционе или в предоставлении не полной информации, требующейся в настоящей документации об аукционе, единая конкурсная, аукционная, котировочная комиссия (далее - единая комиссия)  имеет   право на отказ в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

15. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа, в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, заказчик, уполномоченный орган обязаны подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.

Заявка на участие в аукционе предоставляется участником размещения заказа муниципальному заказчику –  администрации поселка Березовка Березовского района по адресу: п. Березовка, ул. Центральная, 19, каб.1-1, со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона в газете  «Пригород» с «01» июля 2010 года с 8-00 до 17-00 часов и до 9-00 часов «22» июля 2010 года.

Каждая заявка, поступившая в срок, регистрируются в журнале регистрации заявок путем нанесения индивидуального номера.

По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, выдается расписка в получении заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшие такие заявки.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе. Уполномоченный орган, заказчик единая комиссия не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов аукциона.

16. О возможности электронной формы участия.

Электронная форма участия в настоящем открытом аукционе  не предусмотрена.

17. Право заказчика, уполномоченного органа по размещению заказа, единой комиссии проверять соответствие участников размещения заказа.

Заказчик, уполномоченный орган, единая комиссия проверяет на соответствие участников размещения заказа требованиям, указанным в разделе 3 настоящей документации об аукционе.

18. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок.

Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, дата проведения аукциона, время и лицо, подавшее заявку, копию расписки, выданной должностным лицом уполномоченного органа.

Уведомление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником размещения заказа.

19. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Со дня опубликования извещения о проведении аукциона в официальном издании или размещения на официальном сайте в сети Интернет любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа в адрес уполномоченного органа запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Днем поступления запроса считается день регистрации запроса канцелярией уполномоченного органа.

В течение 2-х рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган направит в письменной форме или в форме электронного документа, разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение 1-го рабочего дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение будет размещено уполномоченным органом на официальном сайте администрации поселка: www.pgt-berezovka.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснения положений документации об аукционе не изменяют ее суть.

При проведении  аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, или единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

### 20. Внесение изменений в документацию об аукционе.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.

Изменения направляются уполномоченным органом заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена документация об аукционе.

Участники размещения заказа, получающие и использующие документацию об аукционе только с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе и размещенные на официальном сайте.

Заказчик, уполномоченный орган не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аукционе.

21. Отказ от проведения открытого аукциона.

Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Пригород» в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте администрации города  www.pgt-berezovka.ru в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом на размещение заказа направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

22. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе начинается с 9-00 часов «22» июля 2010 года по адресу: 662520, п. Березовка, ул. Центральная, 19,    каб.   1-1.

Единая комиссия рассматривает заявки и участников размещения заказов на соответствие требованиям, установленным настоящей документации об аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единая комиссия принимает решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

По результатам рассмотрения заявок оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещения на официальном сайте в сети Интернет.

Всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

23. Место, дата и время проведения аукциона.

26 июля 2010 года с 11-00 часов по адресу: 662520, п. Березовка, ул. Центральная, 19, каб. 1-1. проводится  аукцион.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

В ходе процедуры проведения аукциона уполномоченный орган осуществляет ее аудиозапись.

Перед началом проведения аукциона единая комиссия проверяет полномочия, необходимые для участия в аукционе у присутствующих участников аукциона или их представителей, регистрирует присутствующих участников аукциона в журнале регистрации участников аукциона (представителей участников аукциона).

Участники аукциона или их представители для подтверждения своих полномочий и регистрации в журнале представляют:

-удостоверение личности (паспорт или иной документ его заменяющий);

-документ, подтверждающий право участвовать в аукционе, заявлять от имени участника аукциона предложения по цене муниципального контракта (приложение № 4 к документации об аукционе).

При регистрации каждому участнику аукциона или его представителю выдаются пронумерованные карточки.

В аукционе участвует только лицо, получившее пронумерованную карточку.

24. Срок заключения муниципального контракта.

Победитель аукциона обязан заключить муниципальный контракт с заказчиком не ранее чем через 10 дней  со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 20 дней  после подписания такого протокола.

Если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене не представил подписанный контракт, а также подтверждение обеспечения исполнения контракта заказчику в установленный срок, то он считается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае если победитель аукциона отказался или уклонился от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

Глава поселка								С.А. Суслов

Приложение 1

к документации об аукционе

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального

контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по улицам Центральная, Строителей, Советская, Парковая, Береговая, Кирова, Заводская, Солнечная, Полевая, Мичурина в поселке Березовка.

«_____»___________ 2010 г.

Уважаемые господа!

Изучив документацию об  аукционе и порядок проведения аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог  по улицам Центральная, Строителей, Советская, Парковая, Береговая, Кирова, Заводская, Солнечная, Полевая, Мичурина в поселке Березовка

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

согласно участвовать в аукционе на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог  по улицам Центральная, Строителей, Советская, Парковая, Береговая, Кирова, Заводская, Солнечная, Полевая, Мичурина в поселке Березовка  на условиях, изложенных в документации об аукционе, предложив

Сведения о качестве работ и применяемых материалов:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемый календарный план производства работ, с максимально возможным совмещением объёмов и сроков выполнения с максимально возможным их сокращением, а так же определением сроков и очередности производства работ по ремонту

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Ведомость потребности дорожных материалов, изделий, оборудования, исходя из объёмов на ремонтируемом участке

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Описание графиков поступления на объект дорожных материалов в соответствии с технологической последовательностью, а так же необходимого оборудования

__________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Ведомость объёмов дорожных работ, определенных  сметной документацией, с выделением работ по конструктивным элементам и с указанием трудоёмкости

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Описание технологических карт (схем) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, с указанием потребности материалов, дорожных машинах, приспособлениях и средствах защиты дорожных рабочих

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

График потребности в дорожных машинах и транспортных средствах на выполнение ремонтных работ, составленный на основе физических объёмов работ, объёмов перевозок и норм выработки дорожных машин и средств

________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Описание предлагаемых к выполнению ремонтных работ техники, дорожных машин и механизмов, их технические характеристики, а так же их принадлежность

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

Графики потребности в кадрах по категориям с указанием ожидаемой максимальной численности на весь объём ремонтных работ

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

Описание мероприятий по обеспечению безопасности движения и техники безопасности производства работ по ремонту:

- установка ограждений, указателей

__________________________________________________________________

- размещение информационных предупреждающих и запрещающих временных дорожных знаков
        ______________________________________________________________________

- обеспечение опасных участков сигнальным освещением

________________________________________________________________

- предлагаемая схема организации движения транспорта по участку

_________________________________________________________________

Описание системы контроля качества производства работ по ремонту (входной, операционный, приёмочный, геодезический и лабораторный).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мы подтверждаем, что:

- не находимся в процессе ликвидации и отсутствуют решения арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В том случае, если наше предложение будет предпоследним о цене контракта, мы согласны сохранить свои обязательства по подписанию муниципального контракта на условиях указанных в документации об аукционе.

Также представляем следующие сведения:

| Для юридического лица: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) |  |
| Ведения об организационно-правовой форме |  |
| Сведения о месте нахождения |  |
| Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Для физического лица: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Сведения о месте жительства |  |
| Номер контактного телефона |  |

Приложение: на _____листах

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

## Приложение 2

## к документации об аукционе

ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению заявки на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по улицам Центральная, Строителей, Советская, Парковая, Береговая, Кирова, Заводская, Солнечная, Полевая, Мичурина в поселке Березовка.

Заявка, а также вся документация, связанная с ней должны быть представлены на русском языке.

Заявка на участие в аукционе подается в бумажном виде или в форме электронного документа.

В заявке на участие в аукционе должны быть указаны:

Для юридического лица:

- Фирменное наименование (наименование)

- Сведения об организационно-правовой форме

- Сведения о месте нахождения

- Почтовый адрес (для юридического лица)

- Номер контактного телефона;

Для физического лица:

- Фамилия, имя, отчество,

- Паспортные данные

- Сведения о месте жительства

- Номер контактного телефона;

Участник размещения заказа указывает нормативные документы, свидетельствующие о качестве работ и применяемых материалов в соответствии с пунктом 5.2 раздела 5 документации об аукционе.

Участник размещения заказа описывает выполняемые работ в соответствии с пунктом 5.3 раздела 5 документации об аукционе в т.ч.

- Предлагаемый календарный план производства работ, с максимально возможным совмещением объёмов и сроков выполнения с максимально возможным их сокращением, а так же определением сроков и очередности производства работ по капитальному ремонту;

- Ведомость потребности дорожных материалов, изделий, оборудования, исходя из объёмов на ремонтируемом участке;

- Описание графиков поступления на объект дорожных материалов в соответствии с технологической последовательностью, а так же необходимого оборудования;

- Ведомость объёмов дорожных работ, определенных сметной документацией, с выделением работ по конструктивным элементам и с указанием трудоёмкости;

- Описание технологических карт (схем) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности материалов, дорожных машинах, приспособлениях и средствах защиты дорожных рабочих»;

- График потребности в дорожных машинах и транспортных средствах на выполнение ремонтных работ, составленный на основе физических объёмов работ, объёмов перевозок и норм выработки дорожных машин и средств;

- Описание предлагаемых к выполнению ремонтных работ техники, дорожных машин и механизмов, их технические характеристики, а так же их принадлежность;

- Графики потребности в кадрах по категориям с указанием ожидаемой максимальной численности и затрат труда на весь объём ремонтных работ;

- Описание мероприятий по обеспечению безопасности движения и техники безопасности производства работ по ремонту:

- установка ограждений, указателей;

- размещение информационных предупреждающих и запрещающих временных дорожных знаков;

- обеспечение опасных участков сигнальным освещением;

-    предлагаемая схема организации движения транспорта по участку;

- Описание системы контроля качества производства работ по ремонту (входной, операционный, приёмочный, геодезический и лабораторный).

Участником размещения заказа для участия в аукционе должны быть  представлены следующие документы:

- заявка на участие в аукционе установленной формы (в бумажном виде), оформленная в соответствии с приложением 1;

- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты (нитью, бечевкой) ,включая опись,  и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Опись документов оформляется участником размещения заказа в произвольной форме, и должна содержать сведения о наименовании входящих в состав заявки на участие в аукционе документов, с указанием номера страницы и количества листов. Опись подписывается участником по собственному усмотрению.

В случае подачи заявки на участие в аукционе по форме, не соответствующей требованиям документации об аукционе или в предоставлении не полной информации, требующейся в настоящей документации об аукционе, единая комиссия имеет   право на отказ в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об объемах работ по ремонту автомобильных дорог  по улицам Центральная, Строителей, Советская, Парковая, Береговая, Кирова, Заводская, Солнечная, Полевая, Мичурина в поселке Березовка

| № пп | Наименование работ подлежащих выполнению | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Подготовительные работы; |  |  |  |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до: 5 м2 | 100 м2 | 5,32 |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до: 25 м2 | 100 м2 | 2,71 |
| 3 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5мЗ: погрузка | тонна | 100,25 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км. | 1 т | 100,25 |
| 5 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 1 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-щебеночной смеси фракции -20-40мм | 100 м3 | 1 |
| 7 | Срезка асфальтобетонных покрытий искусственных неровностей (лежащих полицейских) методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 15 см | 100 м2 | 0,68 |
| 8 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5мЗ: погрузка | тонна | 13,2 |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 | 1 т | 13,2 |
| Раздел 2. Дорожные покрытия; |  |  |  |
| 10 | Розлив вяжущих материалов по площадь 6250м2 | 1 т | 5 |
| 11 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 6,25 |
| 12 | Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 2,36 |
| 13 | Розлив вяжущих материалов по площадь 2360м2 | 1 т | 1,888 |
| 14 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,95 |
|  | Раздел 3. Устройство искусственных неровностей(лежачих полицейских) максимальной высотой 70мм |  |  |
| 15 | Устройство искусственных неровностей ( трапециевидных лежачих полицейских, с снижением скорости до 20км) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки II, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 средней толщ.5см (по ул.Центральной длинной 10м.п.) | 1000 м2 покрытия | 0,065 65/1000 |
| 16 | Устройство искусственных неровностей ( трапециевидных лежачих полицейских, с снижением скорости до 20км) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки II, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 средней толщ.5 см (по ул.Солнечной длинной 8 м.п.) | 1000 м2 покрытия | 0,052 52/1000 |
| Раздел 4. Прочие работы; |  |  |  |
| 17 | Установка бортовых камней бетонных сечением 3000*600*300 (поставка заказчика) | 100 м бортового камня | 0,18 6*3/100 |
| 18 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до З тонн: погрузка | тонна | 7,4 |
| 19 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 1,854 час; класс груза 1 | 1 т | 7,4 |

Приложение 4

к документации об  аукционе

ДОВЕРЕННОСТЬ №____

______ ____________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:

__________________________________________________________________________

(полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________, доверяет ____________

(наименование должности руководителя, его Ф. И. О. (полностью)                                                  (ФИО, должность)

__________________, паспорт серии ____№ _____ выдан __________________ дата выдачи паспорта «__» ___________г., представлять интересы ____________________

(наименование организации)

на аукционе ___________, проводимом ________________________.

(предмет аукциона)                                           (наименование уполномоченного органа)

В целях выполнения данного поручения ___________ уполномочен следующими

(ФИО)

правами:

1) участвовать в проведении процедуры открытого аукциона;

2) представлять в Комиссию по размещению заказов необходимые документы;

3) подписывать, подавать и получать от имени участника размещения заказа документы, связанные с участием в открытом аукционе;

4) заявлять от имени участника размещения заказа предложения о цене муниципального  контракта;

5) совершать все необходимые действия, связанные с участием в открытом аукционе;

6) отзывать заявку на участие в открытом аукционе от имени участника размещения заказа;

___________________________________________________________

(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _______________________ г.

Руководитель организации _______________________ (_________________)

(Ф.И.О.) М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ (_________________)

(Ф.И.О.)

Приложение 5

к документации об аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по улицам Центральная, Строителей, Советская, Парковая, Береговая, Кирова, Заводская, Солнечная, Полевая, Мичурина в поселке Березовка.

п. Березовка							 ________________ 2010 г.

Администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края в лице  Главы поселка Березовка Суслова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава поселка Березовка, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и победитель открытого аукциона в соответствии с протоколом аукциона №___ от __________ на право заключения муниципального контракта  на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог  по улицам Центральная, Строителей, Советская, Парковая, Береговая, Кирова, Заводская, Солнечная, Полевая, Мичурина в поселке Березовка

___________________________________________________________________

(полное наименование организации подрядчика

в лице ________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________,

(устав, данные доверенности)

именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

I. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства собственными силами выполнить работы по ремонту автомобильных дорог  по улицам Центральная, Строителей, Советская, Парковая, Береговая, Кирова, Заводская, Солнечная, Полевая, Мичурина в поселке Березовка.

Заказчик принимает и оплачивает указанные работы по условиям настоящего контракта.

1.2. Качество работ определяется в соответствии с имеющейся у Заказчика рабочей документацией по ремонту автомобильных дорог  по улицам Центральная, Строителей, Советская, Парковая, Береговая, Кирова, Заводская, Солнечная, Полевая, Мичурина в поселке Березовка, объем и содержание работ определяется  сведениями об объемах работ (Приложение № 1 к муниципальному контракту) и  локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 2).

II. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Цена контракта в соответствии с протоколом открытого аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) от " __ " _______ 2010 г.  составляет _________ рублей, в т.ч. НДС__________рублей, (НДС не облагается), в том числе: ____________ рублей за счет средств городского бюджета, _________ рублей за счет средств федерального бюджета.

2.2. Цена муниципального контракта включает общую стоимость выполнения работ с учетом всех затрат подрядчика, в том числе стоимости материалов, оборудования необходимых для выполнения работ и их доставки,  уплату налогов и других обязательных платежей.

Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.3. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика по факту выполнения работ на основании надлежащим образом оформленных и подписанных обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счета-фактуры на выполненный объем работ в течение 30 рабочих дней.

Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

III. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с документацией об  аукционе: начало: со дня заключения муниципального контракта; окончание: не позднее 31 августа 2010 г.

IV. Обязанности Сторон

4.1. Подрядчик  обязан:

- обеспечить выполнение работ и применяемых материалов должны в соответствии с  требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия», ГОСТ Р52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ 11955-82 «Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия», ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия», другим действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам, требований к качеству  (приложение № 4 к муниципальному контракту),  в сроки  предусмотренные разделом III настоящего контракта;

- при выполнении  работ на объектах использовать материалы, оборудование, комплектующие и инструменты, имеющие сертификаты или паспорта качества изготовителя и технические условия, указанным в локальных сметных расчетах;

- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, мероприятий по обеспечению техники безопасности, охране труда, безопасности дорожного движения, включая:

установку ограждений, указателей;

размещение информационных предупреждающих и запрещающих временных знаков;

- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ;

- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ;

- сдать Заказчику выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный пунктом 3.1 настоящего контракта;

- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с Заказчиком сдать объект Заказчику;

- в гарантийный срок, который составляет 3 года, устранить выявленные недостатки и дефекты безвозмездно.

4.2. Заказчик обязан:

- предоставить Подрядчику рабочую документацию по объекту;

- участвовать в освидетельствовании скрытых работ и подписании актов.

- принять от Подрядчика выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.

V. Приемка работ

- 5.1. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в соответствии с приложением № 4 к муниципальному контракту. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, составленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и подписанным обеими сторонами.

5.2. В случае несоответствия объема работ после выполнения, а также невозможности и нецелесообразности продолжения выполнения работ, Сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок,  в соответствии с которым  Подрядчик обязан  либо произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденного локального сметного расчета,  либо прекратить выполнение работ.

5.3. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

- безвозмездное устранение недостатков в срок, установленный Заказчиком не более 14 дней;

- соразмерное уменьшение установленной цены;

- возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

VI. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За нарушение сроков выполнения работ  Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства, (но не более основной суммы контракта).

6.3. За нарушение  сроков  оплаты выполненных работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки, (но не более основной суммы контракта).

6.4. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

VII. Непреодолимая сила

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

7.3. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

VIII. Разрешение споров

8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 30 дней.

IХ. Порядок расторжения контракта

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

9.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт:

- при задержке Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 14 (четырнадцать) дней;

- при снижении качества работ, предусмотренных в перечне выполняемых работ, в результате нарушения Подрядчиком условий контракта;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.

9.5. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения  настоящего контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать их или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента подписания указанных документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

X. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года, но в любом случае до исполнения всех обязательств по договору Сторонами.

10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.

XI. Особые условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. В случае изменения правового статуса, реквизитов одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике и реквизитах.

11.3. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика (Исполнителя), за исключением случаев, если новый Подрядчик (Исполнитель) является правопреемником Подрядчика (Исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

XII. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

«Заказчик»                                                      «Подрядчик»

| Администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края 662520, п. Березовка ул. Центральная 19, e-mail: beradm@krasmail.ru ИНН2404000419 КПП 240401001 р/с 40204810000000000534 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001 ОКАТО 04205551000 тел./факс 8(39175)2-13-15 Глава поселка Березовка ________________ С.А.Суслов |  | Юридический адрес: Банковские реквизиты: ИНН Р/с К/с Телефон Факс _________________ _________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Сведения об объемах работ по ремонту автомобильных дорог  по улицам Центральная, Строителей, Советская, Парковая, Береговая, Кирова, Заводская, Солнечная, Полевая, Мичурина в поселке Березовка

| № пп | Наименование работ подлежащих выполнению | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Подготовительные работы; |  |  |  |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до: 5 м2 | 100 м2 | 5,32 |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до: 25 м2 | 100 м2 | 2,71 |
| 3 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5мЗ: погрузка | тонна | 100,25 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км. | 1 т | 100,25 |
| 5 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 1 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-щебеночной смеси фракции -20-40мм | 100 м3 | 1 |
| 7 | Срезка асфальтобетонных покрытий искусственных неровностей (лежащих полицейских) методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 15 см | 100 м2 | 0,68 |
| 8 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5мЗ: погрузка | тонна | 13,2 |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 | 1 т | 13,2 |
| Раздел 2. Дорожные покрытия; |  |  |  |
| 10 | Розлив вяжущих материалов по площадь 6250м2 | 1 т | 5 |
| 11 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 6,25 |
| 12 | Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 2,36 |
| 13 | Розлив вяжущих материалов по площадь 2360м2 | 1 т | 1,888 |
| 14 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,95 |
|  | Раздел 3. Устройство искусственных неровностей(лежачих полицейских) максимальной высотой 70мм |  |  |
| 15 | Устройство искусственных неровностей ( трапециевидных лежачих полицейских, с снижением скорости до 20км) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки II, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 средней толщ.5см (по ул.Центральной длинной 10м.п.) | 1000 м2 покрытия | 0,065 65/1000 |
| 16 | Устройство искусственных неровностей ( трапециевидных лежачих полицейских, с снижением скорости до 20км) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки II, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 средней толщ.5 см (по ул.Солнечной длинной 8 м.п.) | 1000 м2 покрытия | 0,052 52/1000 |
| Раздел 4. Прочие работы; |  |  |  |
| 17 | Установка бортовых камней бетонных сечением 3000*600*300 (поставка заказчика) | 100 м бортового камня | 0,18 6*3/100 |
| 18 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до З тонн: погрузка | тонна | 7,4 |
| 19 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 1,854 час; класс груза 1 | 1 т | 7,4 |

ОТ ЗАКАЗЧИКА:						ОТ ПОДРЯДЧИКА:

______________						__________________

Приложение  2

к проекту муниципального контракта

| № п/п | обоснование | наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость. Руб. |  |  |  |  |  | т/з осн.раб.на ед. | т/з осн. Раб. Всего | т/з мех на ед. | т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | В том числе |  |  | всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.з/п | Эк.маш | з/п мех |  | Осн. з/п |  | Эк.маш | з/п мех |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Локальный сметный расчет

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог  по улицам Центральная, Строителей, Советская, Парковая, Береговая, Кирова, Заводская, Солнечная, Полевая, Мичурина в поселке Березовка

№           от «___» ____________2010 года

Локальный сметный расчет

Составил

Проверил

Приложение 3

к муниципальному контракту

№ ____ от ____________ 2010 г.

Требование к качеству конструктивных элементов и величина штрафных санкций

в зависимости от степени отклонения параметров контроля качества

от требований СНиП 3.06.03-85

Оценка качества проводится по результатам лабораторных испытаний и обследований.

Штрафные санкции за фактическое качество выполнения работ на объекте в целом определяется как сумма штрафных санкций назначаемых за каждый контролируемый параметр.

В том случае, если суммарный размер  штрафных санкций превышает 20%, работы не принимаются.

Определение размера штрафных санкций

за фактическое качество работ на нормативном уровне качества.

1.Контролируемый параметр – ровность покрытия

| Параметры оценки | санкции |  |  |  | Работы не принимаются |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отлично | Хорошо | Подлежит применению штрафных санкций |  |  |
|  | - | - | 2 % от общей стоимости работ | 4 % от общей стоимости работ |  |
| Фактическая ровность % измерений просветов под трёх метровой рейкой | Не более 2 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах 14(10)мм, остальные до (7)5мм | Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах (14)10мм, остальные до (7)5мм | Не более 7 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах (14)10мм, остальные до (7)5мм | Не более 10 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах (14)10мм, остальные до (7)5мм | Просветы более 15 мм |

2.Контролируемый параметр – ширина покрытия

| Параметры оценки | санкции |  |  |  | Работы не принимаются |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отлично | Хорошо | Подлежит применению штрафных санкций |  |  |
|  | - | - | 2 % от общей стоимости работ | 4 % от общей стоимости работ |  |
| Фактическая ширина: % измерений ширины | Не более 5% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -7,5 до +10см, остальные до +5 см | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -7,5 до +10см, остальные до +5 см | Не более 7% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -7,5 до +10см, остальные до +5 см | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -7,5 до +10см, остальные до +5 см | Не должно быть измерений, выходящих за пределы + 15 см |

3.Контролируемый параметр – поперечный уклон покрытия

| Параметры оценки | санкции |  |  |  | Работы не принимаются |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отлично | Хорошо | Подлежит применению штрафных санкций |  |  |
|  | - | - | 2 % от общей стоимости работ | 4 % от общей стоимости работ |  |
| Поперечный уклон покрытия | Не более 5% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах - 0,015‰ (-0,010‰) до +0,030‰(+0,015‰), остальные до + 0,010‰ (+0,005‰) | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах - 0,015‰ (-0,010‰) до +0,030‰(+0,015‰), остальные до + 0,010‰ (+0,005‰) | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах - 0,015‰ (-0,010‰) до +0,030‰(+0,015‰), остальные до + 0,010‰ (+0,005‰) | Не более 15% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах - 0,015‰ (-0,010‰) до +0,030‰(+0,015‰), остальные до + 0,010‰ (+0,005‰) | Не должно быть измерений выходя щих за пределы от -0,015‰ до +0,030‰ |

4.Контролируемый параметр – толщина асфальтобетонных слоёв

| Параметры оценки | санкции |  |  |  | Работы не принимаются |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отлично | Хорошо | Подлежит применению штрафных санкций |  |  |
|  | - | - | 2 % от общей стоимости работ | 4 % от общей стоимости работ |  |
| Толщина асфальтобетонных слоёв | Не более 5% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -10 до +20 мм, остальные от -5 до +10мм | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -10 до +20 мм, остальные от -5 до +10мм | Не более 15% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -10 до +20 мм, остальные от -5 до +10мм | Не более 20% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -10 до +20 мм, остальные от -5 до +10мм | Не должно быть измерений, выходящих за пределы -15мм |

5.Контролируемый параметр – водонасыщение  асфальтобетона

(вырубок из покрытия)

| Параметры оценки | Санкции |  |  |  | Работы не принимаются |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отлично | Подлежит применению штрафных санкций |  |  |  |
|  | - | 1 % от общей стоимости работ | 2 % от общей стоимости работ | 4 % от общей стоимости работ |  |
| Водонасыщение асфальтобетона | 100 % измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-97 | Менее 100 % но более 85 % измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-97 | Менее 85 % но более 70 % измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-97 | Менее 70 % но более 60% измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-97 | Менее 60 % измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-97 |

6.Контролируемый параметр – коэффициент уплотнения  асфальтобетона

(вырубок из покрытия)

| Параметры оценки | Санкции |  |  |  | Работы не принимаются |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отлично | Подлежит применению штрафных санкций |  |  |  |
|  | - | 1 % от общей стоимости работ | 2 % от общей стоимости работ | 4 % от общей стоимости работ |  |
| Коэффициент уплотнения асфальтобетона | Нет измерений менее предела СНиП | Менее 1 % измерений менее предела СНиП | Более 2 % но менее 5 % измерений менее предела СНиП | Более 5 % но менее 10% измерений менее предела СНиП | Более 10 % измерений выходят за пределы СНиП |

| «ЗАКАЗЧИК» ______________________ | «ПОДРЯДЧИК» ________________ |
| --- | --- |

Доверенность изготавливается на фирменном бланке организации - участника размещения заказа, при его наличии.