ИЗВЕЩЕНИЕ

# о проведении запроса котировок

# на оказание услуг по текущему содержанию дорог и мест общественного пользования в поселке Березовка в  четвертом квартале 2010 года

23.09.2010г.

Муниципальный заказчик – администрация поселка Березовка Березовского района, находящаяся по адресу: 662520, Березовский район, п. Березовка, ул. Центральная, 19, тел. 8(39175)2-13-15, e-mail: beradm@mail.ru, предусматривает осуществить выбор исполнителя на оказание услуг по текущему содержанию дорог и мест общественного пользования в поселке Березовка в четвертом квартале 2010 года.

Источник финансирования – бюджет поселка Березовка.

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очистка проезжей части дорог от грунтовых наносов, мусора, грязи и посторонних предметов (10500 п/м х10м. х 1 раз) | Кв.м. | 105 000 |
|  | Сгребание и подметание снега с дорог и улиц поселка (10500п/м х10м. х 1 раз) | Кв.м. | 105 000 |
|  | Подсыпка дорог противогололедным материалом (10500п/м х10м. х 5 раз) | Кв.м. | 525 000 |
|  | Удаление снежного наката с дорог и обочин улиц поселка Березовка грейдером в том числе: дороги с асфальтобетонным покрытием 10500 п/м х 4м х 3 раза, дороги с песчанно - гравийным покрытием 29100 п/м х 6м х 2 раза) | Кв. м. Кв. м. Кв. м. | 475 200 126 000 349 200 |
|  | Содержание остановок общественного транспорта, (подметание уборка мусора и снега, текущий ремонт), периодичность – 1 раз в неделю (33шт. х 20 кв.м. х 12 раз) | Кв. м. | 7 920 |
|  | Очистка урн автобусных павильонов, пешеходных тротуаров, скверов на ул. Советская, ул. Дружбы от мусора и снега, периодичность 1 раз в неделю (62шт. х 12 раз) | шт. | 744 |
|  | Подметание пешеходных тротуаров от мусора и снега (5080 м2 х 6 раз) | Кв.м. | 30 480 |
|  | Содержание в чистоте и порядке скверов по ул. Советской, Дружбы (подметание тротуаров, уборка мусора и снега, ремонт скамеек, урн) (4634 м2 х 12 раз) | Кв.м. | 55 608 |

Услуги должны быть выполнены надлежащего качества, собственными силами, привлечение субподрядчиков возможно только с разрешения Заказчика.

Место выполнения работ: поселок Березовка, в местах, согласованных с Заказчиком.

Срок выполнения работ: IV квартал 2010 года.

Максимальная цена контракта –  500 000,00 рублей.

Цена указана с учетом всех затрат исполнителя, материалов,  расходов на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Срок и условия оплаты оказания услуг – оплата осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» за фактически оказанные услуги согласно ежемесячно предоставляемой счету-фактуры, в течение 10 банковских дней после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг.

Срок подписания муниципального контракта – муниципальный контракт по утвержденной заказчиком форме заключается не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте в сети Интернет www.pgt-berezovka.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Единая конкурсная, аукционная, котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В случае Вашего согласия просим предоставить котировочную заявку, составленную по установленной форме по адресу: 662520, п. Березовка, ул. Центральная, 19, каб. 1-1, тел. 8(39175)2-16-18 в срок до 9-00 часов 05.10.2010 г.

Уведомляем Вас, что направление запроса котировок и предоставление котировочных заявок не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: 1.Форма котировочной заявки.

2. Проект муниципального контракта.

| Глава поселка Березовка | С.А. Суслов |
| --- | --- |

Приложение №1

к запросу котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на оказание услуг по текущему содержанию дорог и мест общественного пользования в поселке Березовка в IV квартале 2010 года

«____»__________2010 г.

На Ваш запрос котировок

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование, место нахождения для юридического лица; ФИО, место жительства для физического лица)

__________________________________________________________________ (банковские реквизиты)

ИНН ______________________________

согласны оказать услуги по текущему содержанию дорог и мест общественного пользования в поселке Березовка в  четвертом квартале 2010 года на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Очистка проезжей части дорог от грунтовых наносов, мусора, грязи и посторонних предметов (10500 п/м х10м. х 1 раз) | Кв.м. | 105 000 |  |
|  | Сгребание и подметание снега с дорог и улиц поселка (10500п/м х10м. х 1 раз) | Кв.м. | 105 000 |  |
|  | Подсыпка дорог противогололедным материалом (10500п/м х10м. х 5 раз) | Кв.м. | 525 000 |  |
|  | Удаление снежного наката с дорог и обочин улиц поселка Березовка грейдером в том числе: дороги с асфальтобетонным покрытием 10500 п/м х 4м х 3 раза, дороги с песчанно - гравийным покрытием 29100 п/м х 6м х 2 раза) | Кв. м. Кв. м. Кв. м. | 475 200 126 000 349 200 |  |
|  | Содержание остановок общественного транспорта, (подметание уборка мусора и снега, текущий ремонт), периодичность – 1 раз в неделю (33шт. х 20 кв.м. х 12 раз) | Кв. м. | 7 920 |  |
|  | Очистка урн автобусных павильонов, пешеходных тротуаров, скверов на ул. Советская, ул. Дружбы от мусора и снега, периодичность 1 раз в неделю (62шт. х 12 раз) | шт. | 744 |  |
|  | Подметание пешеходных тротуаров от мусора и снега (5080 м2 х 6 раз) | Кв.м. | 30 480 |  |
|  | Содержание в чистоте и порядке скверов по ул. Советской, Дружбы (подметание тротуаров, уборка мусора и снега, ремонт скамеек, урн) (4634 м2 х 12 раз) | Кв.м. | 55 608 |  |

Цена контракта – _______________ рублей.

Цена оказания услуг должна быть указана с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

В случае принятия нашей котировочной заявки, мы согласны осуществить оказание услуг по текущему содержанию дорог и мест общественного пользования в поселке Березовка в четвертом квартале 2010 года и подписать муниципальный контракт согласно утвержденной формы в установленные сроки на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

### Руководитель				подпись 				ФИО

МП

Приложение № 2

к запросу котировок

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на оказание услуг по текущему содержанию дорог и мест общественного пользования в поселке Березовка в IVквартале 2010 года

п. Березовка						«____»  __________2010 г.

Администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края в лице  Главы поселка Березовка Суслова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава поселка Березовка, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и победитель запроса котировок, предложивший наименьшую цену на оказание услуг по текущему содержанию дорог и мест общественного пользования в поселке Березовка в IV квартале 2010 года (далее «работ»)

__________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________,

(устав, данные доверенности)

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

- 1. Предмет контракта

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства оказать услуги по текущему содержанию дорог и мест общественного пользования в поселке Березовка в IV квартале 2010 года, а Заказчик принять и оплатить работы на условиях настоящего контракта и в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №____ от «____» ___________ 2010г.

1.2. Объем и содержание услуг определяются спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Стоимость услуг по настоящему контракту установлена на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №____ от «_____» __________ 2010г. и составляет _________ руб., в т.ч. НДС 18% (НДС не облагается).

2.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Оплата  осуществляется по  безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за фактически оказанные услуги, в течение 10 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3. Срок выполнения работ

3.1. Срок оказания услуг по настоящему контракту в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок  № ____ от _______ 2010 года  составляет: IV квартал 2010г.

4. Обязанности Сторон

4.1. «Исполнитель» обязан:

- обеспечить оказание услуг надлежащего качества в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком и согласованным с Исполнителем, в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего контракта;

- обеспечивать возможность беспрепятственной проверки Заказчиком хода и качества оказания услуг;

- обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды во время оказания услуг;

- безвозмездно устранить недостатки в оказанных услугах  по требованию Заказчика в течение 2-х рабочих дней;

- производить услуги собственными силами (привлечение субподрядчиков возможно только с согласия Заказчика);

- устранять замечания Заказчика, возникающие при оказании услуг;

- сдать Заказчику оказанные услуги по акту сдачи-приемки выполненных работ в  срок, установленный разделом 3 настоящего контракта;

4.2.  Заказчик обязан:

- принять от Исполнителя оказанные услуги и произвести их оплату в установленные сроки.

5. Приемка услуг

5.1. По завершении оказания  услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи - приемки выполненных работ с приложением к нему всех необходимых документов.

5.2. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах, а также невозможности и нецелесообразности продолжения оказания услуг, Сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Исполнитель обязан в течение 2-х рабочих дней устранить выявленные недостатки без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить оказание услуг.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего контракта в полной сумме сверх неустойки.

6.3. За нарушение сроков оказания услуг «Исполнитель» уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства (но не более основной суммы контракта).

6.4. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг «Исплнитель» вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки (но не более основной суммы задолженности).

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7. Непреодолимая сила

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае : действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

7.3. Исполнитель освобождается от неуплаты неустойки и убытков, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».

8. Порядок расторжения контракта

8.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон, с возмещением понесенных убытков, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

8.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт:

- при задержке «Исполнителем»  срока исполнения услуг более чем на 15  дней;

- при снижении качества услуг,  в результате нарушения «Исполнителем» условий контракта;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения исполнения услуг.

8.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:

- принять услуги, фактически оказанные «Исполнителем» с надлежащим качеством на момент расторжения  настоящего контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от «Исполнителя» акта приемки - сдачи выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать их или дать мотивированный отказ;

- в течение 10 банковских дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные «Исполнителем» услуги.

9. Разрешение споров

9.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

9.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

10. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года.

10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с  условиям запроса котировок и настоящего контракта.

11. Особые условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. В случае изменения правового статуса, юридического адреса и реквизитов одной из Сторон она в течение трех дней обязана информировать другую Сторону об организации – правопреемнике.

11.3. При исполнении муниципального контракта  не допускается перемена «Исполнителя» за исключением случаев, если новый «Исполнитель» является правопреемником «Исполнителя» по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

| «Заказчик» |  | «Подрядчик» |
| --- | --- | --- |
| Администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края 662520, Красноярский край, Березовский район, пгт. Березовка, ул. Центральная, 19, тел./факс 8(39175)2-13-15, E-mail: beradm@krasmail.ru ИНН 2404000419 КПП 240401001 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск, р/с 40204810000000000534 БИК 040407001, ОКПО 04093702, ОКОГУ 32200, ОКАТО 04205551000 |  | Юридический адрес: Банковские реквизиты: ИНН Р/с К/с Телефон Факс |
| Глава поселка Березовка _________________С.А. Суслов |  | ____________________ |