ИЗВЕЩЕНИЕ

# о проведении запроса котировок

на оказание услуг  по текущему ремонту наружного электроосвещения

Аллеи Славы в поселке Березовка

17.09.2010 г.

Муниципальный заказчик – администрация поселка Березовка Березовского района, находящаяся по адресу: 662520, Березовский район, п. Березовка, ул. Центральная, 19, тел. 8(39175) 2-13-15, e-mail: beradm@mail.ru, предусматривает осуществить выбор исполнителя на оказание услуг по текущему ремонту наружного электроосвещения Аллеи Славы в поселке Березовка.

Требования к участникам размещения заказа: участниками размещения заказа не могут быть лица, занесенные в реестр недобросовестных поставщиков.

Исполнитель обязан соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Исполнитель обязан оказывать услуги собственными силами (договоры субподряда возможны только с письменного согласия заказчика).

Услуги оказываются из материалов Исполнителя за исключением материалов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 6 ведомости объемов работ.

Источник финансирования – бюджет поселка Березовка.

Наименование, характеристика, объем услуг: в соответствии с ведомостью объемов работ.

Ведомость объемов работ на текущий ремонт наружного электроосвещения Аллеи Славы в поселке Березовка

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 9 |
| 2 | Установка стальных конструкций оголовников, массой до 0,2 т (материалы заказчика) | 1 т конструкций | 9 |
| 3 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0.38, 6-10 кВ без приставок (одностоечных) поставка заказчика (материалы заказчика) | 1опора | 9 |
| 4 | Установка светильников (материалы заказчика) | 1 светильник | 21 |
| 5 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0.38 кВ с помощью механизмов | 1 км изолированного провода | 0,47 |
| 6 | Ящик с зажимами для кабелей и проводов сечение до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10 (материалы Заказчика) | шт | 1 |
| 7 | Включатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трех полюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до:16 | шт | 3 |
| 8 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер,мм: 50х50х5 | м | 12,5 |
| Раздел 2. Материалы неучтенные ценником в монтажных работах (материалы исполнителя) |  |  |  |
| 9 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р: или эквивалент | шт | 18 |
| 10 | Колпачек гермитичный СЕ6.35 (СИП) или эквивалент | шт | 12 |
| 11 | Лампы газорязрядные высокого давления типа ДНаТ 150 | 10 шт | 2,1 |
| 12 | Провода изолированные СИП 2 4х16 или эквивалент | м | 517 |
| 13 | Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 УЗ 1-16А или эквивалент | шт | 3 |
| 14 | Зажим анкерный для изолированного провода СИП 4х16 | шт | 3 |
| 15 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции для провода (СИП) сечением 4х16 Р9 или эквивалент | шт | 12 |
| 16 | Зажим промежуточный соединительный для провода (СИП) сечением 4х16 Р140 или эквивалент | шт | 12 |
| 17 | Сталь угловая 50х50х5 мм | т | 0,058 |

Сроки оказания услуг: со дня подписания муниципального контракта
до 01 ноября 2010 года.

Цена оказания услуг  должна быть указана  с  учетом всех  расходов    Исполнителя, в том числе на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта – 142 279,79 рублей.

Срок и условия оплаты  оказания услуг – оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» за фактически оказанные услуги согласно предоставляемой счет – фактуры, в течение 10 банковских дней после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг.

Срок подписания муниципального контракта – муниципальный контракт по утвержденной заказчиком форме заключается не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте www.pgt-berezovka.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Единая конкурсная, аукционная, котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В случае Вашего согласия просим предоставить котировочную заявку, составленную по установленной форме по адресу: 662520, Березовский район, п. Березовка, ул. Центральная, 19, каб. 1-1, тел. 8(39175) 2-16-18 в срок до 9-00 часов 24.09.2010 года.

Уведомляем Вас, что направление запроса котировок и предоставление котировочных заявок не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: 1.Форма котировочной заявки.

2. Проект муниципального контракта.

Глава поселка Березовка							С.А. Суслов

Приложение №1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на оказание услуг  по текущему ремонту наружного электроосвещения

Аллеи Славы в поселке Березовка

«____»__________2010 г.

На Ваш запрос котировок

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование, место нахождения для юридического лица; ФИО, место жительства для физического лица)

____________________________________________________________________

(банковские реквизиты)

ИНН ______________________________

согласны оказать услуги по текущему ремонту наружного электроосвещения Аллеи Славы в поселке Березовка на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в объеме согласно ведомости объемов работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 9 |
| 2 | Установка стальных конструкций оголовников, массой до 0,2 т (материалы заказчика) | 1 т конструкций | 9 |
| 3 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0.38, 6-10 кВ без приставок (одностоечных) поставка заказчика (материалы заказчика) | 1опора | 9 |
| 4 | Установка светильников (материалы заказчика) | 1 светильник | 21 |
| 5 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0.38 кВ с помощью механизмов | 1 км изолированного провода | 0,47 |
| 6 | Ящик с зажимами для кабелей и проводов сечение до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10 (материалы Заказчика) | шт | 1 |
| 7 | Включатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трех полюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до:16 | шт | 3 |
| 8 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер,мм: 50х50х5 | м | 12,5 |
| Раздел 2. Материалы неучтенные ценником в монтажных работах (материалы исполнителя) |  |  |  |
| 9 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р: или эквивалент | шт | 18 |
| 10 | Колпачек гермитичный СЕ6.35 (СИП) или эквивалент | шт | 12 |
| 11 | Лампы газорязрядные высокого давления типа ДНаТ 150 | 10 шт | 2,1 |
| 12 | Провода изолированные СИП 2 4х16 или эквивалент | м | 517 |
| 13 | Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 УЗ 1-16А или эквивалент | шт | 3 |
| 14 | Зажим анкерный для изолированного провода СИП 4х16 | шт | 3 |
| 15 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции для провода (СИП) сечением 4х16 Р9 или эквивалент | шт | 12 |
| 16 | Зажим промежуточный соединительный для провода (СИП) сечением 4х16 Р140 или эквивалент | шт | 12 |
| 17 | Сталь угловая 50х50х5 мм | т | 0,058 |

Цена контракта – _______________ рублей.

Цена оказания услуг  должна быть указана  с  учетом всех  расходов    Исполнителя, в том числе на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

В случае принятия нашей котировочной заявки, мы согласны  осуществить оказание услуг и подписать муниципальный контракт, согласно утвержденной формы в установленные сроки на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

### Руководитель				подпись 				ФИО

МП

Приложение № 2

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на оказание услуг  по текущему ремонту наружного электроосвещения

Аллеи Славы в поселке Березовка

п. Березовка 							           «____» _______ 2010 г.

Администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края в лице Главы поселка Березовка Суслова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава поселка Березовка, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и победитель запроса котировок, предложивший наименьшую цену на оказание услуг по  текущему ремонту наружного электроосвещения Аллеи Славы в поселке Березовка ______________________________________________________________, в лице _________________________________________________, действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт  (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства оказать услуги по текущему ремонту наружного электроосвещения Аллеи Славы в поселке Березовка, а «Заказчик» – принять и оплатить оказанные услуги по условиям настоящего контракта.

1.2.  Объем и содержание услуг определяются калькуляцией.

II. Стоимость услуг и порядок расчетов

2.1. Стоимость услуг по настоящему контракту установлена на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___от __________2010 года и  составляет  ____________________  рублей, в том числе НДС (НДС не облагается).

2.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3.  Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет «исполнителя» за фактически оказанные услуги согласно предоставляемой счету – фактуре и других необходимых для оплаты документов, в течение 10 банковских дней после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг.

III. Сроки оказания услуг

3.1. Сроки оказания услуг по настоящему контракту в соответствии с  протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок  № ____ от __________2010 года:  со дня подписания настоящего контракта
до 01 ноября 2010 года.

IV. Обязанности Сторон

4.1. «Исполнитель» обязан:

- обеспечить оказание услуг надлежащего качества в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего контракта;

- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по  технике безопасности, охране окружающей среды во время оказания услуг;

- обеспечить «Заказчику» беспрепятственные доступ к объекту для  контроля за ходом и качеством оказания услуг;

- безвозмездно устранить недостатки в оказанных услугах по требованию «Заказчика» в течение 1 рабочего дня;

- сдать «Заказчику» оказанные услуги по акту сдачи-приемки оказанных услуг в срок, установленный пунктом 3.1. настоящего контракта;

4.2. «Заказчик» обязан:

- принять от «Исполнителя» оказанные услуги и произвести их оплату в установленные сроки.

V. Приемка услуг

5.1. По завершении оказания услуг «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт сдачи – приемки выполненных услуг с приложением к нему всех необходимых документов.

5.2. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах, а также невозможности или нецелесообразности продолжения оказания услуг Сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым «Исполнитель» обязан в течение  1-го рабочего дня либо произвести работы по устранению выявленных недостатков  без  дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить оказание услуг.

5.3. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах «Заказчик» вправе потребовать от «Исполнителя»:

- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный п. 5.2. контракта;

- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

VI. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.  В случае обнаружения недостатков в оказании услуг «Заказчик» вправе потребовать от «Исполнителя» безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.3 муниципального контракта.

6.3.  За нарушение сроков оказания услуг «Исполнитель» уплачивает «заказчику» неустойку в размере 1/300, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств (но не более основной суммы контракта).

6.4. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг «Исполнитель» вправе потребовать от «Заказчика» уплаты пени в размере 1/300, действующей на день уплаты пени, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

VII. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

7.3. «Исполнитель» освобождается от уплаты неустойки и убытков, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».

VIII. Разрешение споров

8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

IX. Порядок расторжения контракта

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

9.3. Контракт считается расторгнутым со дня подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

9.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:

- при задержке «Исполнителем» срока выполнения услуг более чем на 15 дней;

- при снижении качества услуг, нарушения «Исполнителем» условий контракта;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения предоставления услуг.

9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:

- принять услуги, фактически оказанные  «Исполнителем» с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от «Исполнителя» акта приемки – сдачи оказанных услуг;

- в течение 10 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные «Исполнителем» услуги.

X. Срок действия контракта

10.1. Контракт  вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует до 01.11.2010 г.

10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями запроса котировок и настоящего контракта.

XI. Особые условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

11.3. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена  «Исполнителя» за исключением случаев, если новый  «Исполнитель» является правопреемником «Исполнителя» по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

XII. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

| «Заказчик» Администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края 662520, Красноярский край, Березовский район, пгт. Березовка, ул. Центральная, 19, тел./факс 8(39175) 2-13-15, E-mail: beradm@krasmail.ru ИНН 2404000419 КПП 240401001 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск, р/с 40204810000000000534 БИК 040407001, ОКПО 04093702, ОКОГУ 32200 ОКАТО 04205551000 | «Исполнитель» Юридический адрес: Банковские реквизиты: ИНН Р/с К/с Телефон Факс |
| --- | --- |
| Глава поселка Березовка _______________________ С.А. Суслов М.П. (ПОДПИСЬ) |  |