АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БЕРЕЗОВКА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ п. Березовка

«10»  апреля  2017г.								                   №  164

О проведении весеннего двухмесячника

по благоустройству поселка Березовка

Для улучшения санитарного содержания, благоустройства и озеленения территории поселка,  на основании п. 2 ст. 21 от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Решения Совета депутатов от 15.06.2010г. № 3-5 «Об утверждении правил благоустройства, озеленения и содержания территории муниципального образования поселок Березовка», Устава поселка Березовка постановляю:

1. Провести весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного содержания территории и архитектурно-художественного облика поселка с 21.04.2017г. по 21.06.2017г.

2. Утвердить план мероприятий для проведения двухмесячника  по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного содержания территории  поселка (приложение).

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, председателям товариществ собственников жилья, собственникам  магазинов и павильонов, владельцам индивидуальных жилых домов, председателям садоводческих обществ,  принять участие в   организации  санитарной уборке прилегающих территорий, а также провести работу по благоустройству и  озеленению этих территорий.

4. Рекомендовать руководителям жилищных организаций всех форм собственности,  приступить к реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, обрезке деревьев, кустарников, ремонту малых архитектурных форм, подъездов, фасадов жилых домов, внутриквартальных дорог и тротуаров.

5.Рекомендовать руководителям жилищно-коммунального хозяйства в срок до 30.04.2016г. провести подсыпку, планировку, восстановление асфальтобетонного покрытия дорог на вскрываемых земельных участках, для ремонта коммуникаций проводимых в зимнее время.

6. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить на заместителя Главы поселка Кузнецова А.А.

7.  Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Пригород».

Глава поселка                                                                                         С.А. Суслов

Приложение

к Постановлению № 164

от «10» апреля 2017г.

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННЕГО

ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ

ПОСЕЛКА БЕРЕЗОВКА

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. Проведение совещания по вопросам подготовки и проведения двухмесячника по благоустройству и озеленению поселка. | Глава поселка | до 11.04.2017г. |
| 1.2. Определение лиц, ответственных за организацию и проведение двухмесячника по благоустройству и озеленению на территории поселка. | Администрация поселка, руководители предприятий, учреждений и организаций. | до 11.04.2017г. |
| 1.3. Привлечение автотранспорта и его распределение для вывоза и утилизации мусора в период двухмесячника. | Руководители предприятий, учреждений и организаций, администрация поселка | в течение двухмесячника |
| 1.4. Организация санитарной очистки прибрежных территорий р. Березовка, р. Енисей | администрация поселка, | в течение двухмесячника |
| 1.5. Обеспечение участия школьников, и иной учащейся молодежи в проведении санитарной очистки, озеленения и благоустройства территории п. Березовка. | Администрация поселка, руководители учреждений образования | в течение двухмесячника |
| 1.6. Обеспечение участия жителей поселка в проведении очистки внутри дворовых территорий многоквартирных домов (расклейка обращений к жителям, проведение работы с жилищным активом, ветеранами и т.д.), выделение инвентаря и организация вывоза мусора. | Администрация поселка, руководители жилищных предприятий, ТСЖ | . в течение двухмесячника |
| 1.7. Увеличение контроля: - за порядком парковки автотранспорта с целью сохранности газонов и детских площадок; - за перевозкой мусора и сыпучих грузов без пологов; - за состоянием автотранспортных средств на выезде со строительных площадок, проселочных дорог с целью недопущения выноса грязи на асфальтобетонное покрытие дорог. | Начальник ОГИБДД Березовского района | в течение двухмесячника |
| 2. Мероприятия по благоустройству |  |  |
| 2.1. Приведение в надлежащее состояние памятников и Аллеи Славы, расположенных на территории поселка Березовка | Администрация поселка, управление культуры | до 05.05.2017г. |
| 2.2. Приведение в порядок, обновление экстерьеров, помещений торговых магазинов и павильонов | Руководители торговых предприятий, индивидуальные предприниматели | до 15.06.2017г. |
| 2.3. Приведение в порядок светофоров и дорожно-знаковой информации: - ремонт, покраска стоек и промывка светофоров; - ремонт и промывка дорожных знаков. | Обслуживающая организация | до 01.05.2017г. |
| 2.4. Очистка поверхностей опор, ограждений, стен зданий, павильонов на остановках пассажирского транспорта от объявлений, рекламных плакатов и афиш | Администрация поселка, руководители жилищных и торговых организаций. | в течение двухмесячника |
| 2.5. Проведение ревизии, ремонта и покраски фасадов зданий | Руководители жилищных организаций, ТСЖ | в течение двухмесячника |
| 2.6. Осуществление ремонта и покраски малых архитектурных форм во дворах и скверах. | Администрация поселка, руководители жилищных организаций | до 15.06.2017г. |
| 2.7. Организация изготовления и установки урн при входах в общественные, жилые и торговые здания, во дворах жилых домов, на общественных территориях. | Администрация поселка, руководители жилищных и торговых организаций, торговых точек | апрель - май |
| 2.8. Установка скамеек во дворах жилых домов. | Руководители жилищных предприятий | апрель - май |
| 2.9.. Организация и проведение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на пешеходные переходы, парковочные места. | Обслуживающая организация | до 30.05.2017г. |
| 2.10. Организация санитарной очистки скверов, газонов, обочин дорог, жилой зоны. | Администрация поселка, руководители жилищных, ремонтно-строительных предприятий | до 05.05.2017г. |
| 2.12. Проведение ремонта ограждений, ремонт тротуаров, побелка деревьев. | Администрация поселка, руководители жилищных организаций, подрядные организации. | до 15.06.2017г. |
| III. Мероприятия по озеленению |  |  |
| 3.3. Подготовка клумб, вазонов к посадке , посадка цветов. Поливка и прополка цветов. | Администрация поселка, руководители жилищных организаций, подрядные организации | май-июнь |
| IV. Мероприятия по контролю над проведением двухмесячника, информированию населения. |  |  |
| 4.1. Установление единого санитарного дня - пятницы по наведению порядка и чистоты в поселке с организацией работ по санитарной уборке на подведомственных территориях | Администрация поселка, руководители предприятий, учреждений, организаций | в течение двухмесячника |
| 4.2. Координация и контроль подготовки и проведения двухмесячника | Администрация поселка | в течение двухмесячника |
| 4.3. Освещение в средствах массовой информации проведения двухмесячника | Администрация поселка, | в течение двухмесячника |