### Приложение № 3 к  муниципальной программе «Повышение качества жизни и прочие мероприятия на территории поселка Березовка» на 2014 -2017 годы

Перечень целевых показателей и показателей результативности

муниципальной программы «Повышение качества жизни и прочие мероприятия на территории поселка Березовка

на 2014 -2017 годы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации.

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2013 год | отчетный 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель программы Обеспечение качества жизни и прочие мероприятия на территории поселка Березовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Обеспечение сохранности и использования имущества, создание благоприятной среды для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство поселка Березовка (имущество, освещение, озеленение, содержание кладбища, вывоз мусора)» на 2014 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов: скверы – памятники - | един. един. |  | Администрация поселка Березовка | 4/3 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 6/4 |
|  | Приобретение техники и оборудования для муниципальных нужд | един. |  | Администрация поселка Березовка | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Увеличение потребляемой мощности ЛУО | кВт |  | Администрация поселка Березовка | 110,0 | 115,9 | 121,25 | 127,25 | 133,25 |
|  | Увеличение светильников по улицам поселка | шт. |  | Администрация поселка Березовка | 650 | 732 | 749 | 789 | 829 |
|  | Увеличение протяженности линий уличного освещения | км |  | Администрация поселка Березовка | 42,055 | 43,2 | 47,2 | 48,2 | 50 |
|  | Увеличение количества посадки цветов | шт. |  | Администрация поселка Березовка | 4900 | 4960 | 6000 | 7000 | 8000 |
|  | Увеличение количества посадки деревьев | шт. |  | Администрация поселка Березовка | 25 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|  | Обрезка деревьев | шт. |  | Администрация поселка Березовка | 102 | 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |
|  | Протяженность дорог и проездов на кладбище | км |  | Администрация поселка Березовка | 3,700 | 3,973 | 4.173 | 4,373 | 4,573 |
|  | Площадь скашивания обочин на кладбище | кв.м. |  | Администрация поселка Березовка | 11100 | 11919 | 12519 | 13119 | 13719 |
|  | Объем вывозимого мусора с территории кладбища | куб.м. |  | Администрация поселка Березовка | 2035 | 2184 | 2200 | 2215 | 2230 |
|  | Объем вывозимого мусора с территории поселка | куб.м. |  | Администрация поселка Березовка | 5871 | 5681 | 5800 | 5850 | 5900 |
|  | Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры | % |  | Администрация поселка Березовка | 11,5 | 10 | 9 | 8,5 | 8 |
| 2. | Задача 2 Обеспечение сохранности, модернизация и развитие автомобильных дорог и тротуаров поселка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение качества жизни и прочие мероприятия на территории поселка Березовка» на 2014 -2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию; | км % |  | Администрация поселка Березовка | 10,194 18,03 | 10,194 18,03 | 10,194 18,03 | 10,194 18,03 | 10,194 18,03 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающие нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км % |  | Администрация поселка Березовка | 23,07 40,81 | 22,15 39,18 | 21,65 38,3 | 21,15 37,41 | 20,15 35,64 |
|  | Протяженность тротуаров по улицам поселка и их удельный вес в общей протяженности сети | км % |  | Администрация поселка Березовка | 6,435 11,38 | 7,635 13,51 | 8,235 14,57 | 8,835 15,63 | 9,435 16,69 |
|  | Наличие светофорных объектов и дорожно-знаковой информации | шт. шт. |  | Администрация поселка Березовка | 4 368 | 5 412 | 5 448 | 6 488 | 6 528 |
| 3. | Отдельное мероприятие. « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие пожарных пирсов | еден. |  | Администрация поселка Березовка | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Наличие пожарных емкостей | еден. |  | Администрация поселка Березовка | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |