### Приложение № 1 муниципальной подпрограммы № 2 «Дороги поселка Березовка                                             (содержание, ремонт дорог и тротуаров) » на  2014-2017 годы.

Перечень целевых показателей и показателей результативности подпрограммы № 2

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации.

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель подпрограммы № 1 Обеспечение сохранности и использования имущества, создание благоприятной среды для населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог поселка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень и их удельный вес в общей протяженности автомобильный дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км % |  | Администрация поселка Березовка | 10,194 18,03 | 10,194 18,03 | 10,194 18,03 | 10,194 18,03 | 10,194 18,03 |
|  | Задача 2 Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог поселка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающие нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км % |  | Администрация поселка Березовка | 23,07 40,81 | 22,15 39,18 | 21,65 38,3 | 21,15 37,41 | 20,15 35,64 |
|  | Задача 3 Выполнение работ по прокладке тротуаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность тротуаров по улицам поселка и их удельный вес в общей протяженности сети | км % |  | Администрация поселка Березовка | 6,435 11,38 | 7,635 13,51 | 8,235 14,57 | 8,835 15,63 | 9,435 16,69 |
|  | Задача 4 Выполнение текущих регламентных работ по содержанию светофорных объектов и дорожно-знаковой информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие светофорных объектов и дорожно-знаковой информации и относительно протяженности автомобильных дорог. | штук штук |  | Администрацияпоселка Березовка | 4 368 | 5 412 | 5 448 | 6 488 | 6 528 |
|  |  |  |  |  |  |  | _ |  |  |