АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БЕРЕЗОВКА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ п. Березовка

« 03 »  августа   2012 г.						                  №   219

Об утверждении положения о комиссии по приемке выполненных работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог)  и тротуаров в поселке Березовка

В целях упорядочивания приема выполненных работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) и тротуаров в поселке Березовка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Положение о комиссии по приемке выполненных работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) и тротуаров в поселке Березовка  (Приложение № 1).

- Утвердить форму акта приемки выполненных работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) и тротуаров в поселке Березовка  (Приложение № 2).

- Утвердить состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) и тротуаров в поселке Березовка  (Приложение № 3).

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы поселка Березовка А.А. Кузнецова.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы поселка 						Т.В. Голованова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации поселка Березовка

от 03.08.2012г. № 219

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по приемке выполненных работ

по ремонту автомобильных дорог

(участков автомобильных дорог) и тротуаров в поселке Березовка

- Общие положения

1.1. Комиссия по приемке выполненных работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) и тротуаров в поселке Березовка (далее - комиссия) сформирована для приемки выполненных работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) и тротуаров в муниципальном образовании поселок Березовка Березовского района Красноярского края.

1.2.Срок работы комиссии с момента подписания Постановления по 15.10.2012 года.

2.Состав приемочной комиссии

1.В состав комиссии входят:

1.1.Председатель комиссии – Заместитель главы поселка Березовка по благоустройству и земельным вопросам.

В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии.

1.2.Заместитель председателя комиссии - главный специалист по вопросам жизнеобеспечения администрации поселка Березовка

1.3.Члены комиссии:

1) Главный специалист по архитектуре и градостроительству п. Березовка

2)депутаты Березовского поселкового совета (по согласованию);

3)Подрядчик выполняющий работы (по согласованию);

4)Специалист  дорожник (по согласованию)

3.Порядок деятельности комиссии

1.Основной функцией комиссии является приемка  выполненных работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) и тротуаров в муниципальном образовании  поселок Березовка.

2.Для приемки работ Подрядчик направляет письмо на имя председателя комиссии в Администрацию поселка Березовка об окончании работ.

3.На основании уведомления комиссия в течение 3-х рабочих дней осуществляет выезд на место приемки законченных работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) и тротуаров. Подписанный акт комиссии в двух экземплярах передается в Администрацию поселка Березовка для последующего утверждения председателем комиссии.

4.Завершение работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) и тротуаров, оформляется актом комиссии согласно приложению № 2.

5.Один экземпляр акта комиссии, утвержденный председателем комиссии, передается Подрядчику, второй экземпляр  - комиссии.

6. Отказ в приемке выполненных работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) и тротуаров допускается в случаях:

1)несоответствия выполненных объемов работ с перечнем объемов работ указанных в документации

2)несоответствия перечня нормативно-технических документов обязательных при выполнении работ

7.Решени комиссии об отказе в приемке работ подписывается председателем комиссии и направляется Подрядчику в течение 3-х дней с момента принятия.

Приложение № 2

к постановлению

Администрации поселка Березовка

от 03.08.2012г. № 219

- АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

- ПО РЕМОНТУ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

_____________________________________________________________________________

(наименование участка, с какого по какой километр, значение,

_____________________________________________________________________________

техническая категория)

п.Березовка							 		"___"_______ 20___ г.

Комиссия, действующая на основании ____________________________________________________________________________

(указать N и дату распоряжения, постановления)

в составе:

председателя ________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

Заместителя председателя

____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

членов ______________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

Подрядчика работ______________________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес, ФИО представителя)

произвела приемку работ, выполненных ________________________________________

(указать организацию, выполнявшую работы)

в период с "___" ___________ 2012 г. по "___" __________ 2012 г. по ремонту

участка автомобильной дороги и (или) тротуара____________________________________

(наименование дороги, улицы)

_____________________________________________________________________________

находящейся на балансе ________________________________________________________

(наименование организации, учреждения)

Комиссии    представлены    и    ею  рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ по ремонту участка:

_____________________________________________________________________________

(документы, относящиеся к производству

_____________________________________________________________________________

работ и представленные комиссии при приемке работ)

На   основании     рассмотрения    предъявленной документации  и осмотра участка  в  натуре,  контрольных   измерений  и испытаний комиссия установила следующее:

1. В     процессе       ремонта      имелись    следующие отступления от производственной документации, технических   правил   по   ремонту автомобильных    дорог,     согласованные    с заказчиком

_____________________________________________________________________________

(перечислить все выявленные отступления, указать, по какой причине

_____________________________________________________________________________

эти отступления произошли, с кем и когда согласованы)

2. Полная   сметная     стоимость     ремонта   (по  утвержденной сметной документации) ______________________ тыс. руб.

3. Фактическая стоимость ремонта ____________________ тыс. руб.

4. Заключение

Работы по ремонту _______________________________________________________

(наименование участка дороги, и (или) тротуара)

выполнены в полном объеме (см. Приложения) в соответствии с  проектно-сметной документацией,   строительными    нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог  и   отвечают требованиям     правил приемки работ, утвержденных Минавтодором РСФСР.

- Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке отремонтированный участок ______________________

_____________________________________________________________________________

(наименование участка дороги и (или) тротуара его протяжение, с какого по какой

_____________________________________________________________________________

километр, значение и категория)

принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества ремонта участка автомобильной дороги

_____________________________________________________________________________

(в соответствии со СНиП 3.06.03-85)

Акт   составлен    в _____   экземплярах,  которые вручены или разосланы

следующим организациям ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- Приложения к акту

1. Ведомость выполненных работ

2. Ведомость контрольных измерений и испытаний (если указано в муниципальном контракте)

3. Графическая схема дороги с указанием принятых работ

Председатель комиссии __________________________________________М.П.

(подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии  1.______________________________________________________________

(подпись, фамилия, и.о.) 2.______________________________________________________________

(подпись, фамилия, и. о.)

3.______________________________________________________________

(подпись, фамилия, и. о.)

4.______________________________________________________________

(подпись, фамилия, и.о.)

5.______________________________________________________________

(подпись, фамилия, и.о.)

Приложение № 3

к постановлению

Администрации поселка Березовка

от «__»___2012г. № ___

СОСТАВ

комиссии по приемке выполненных  работ

по ремонту дорог и тротуаров

Председатель комиссии -	Заместитель главы поселка Березовка по

благоустройству и земельным вопросам –

Кузнецов Александр Андреевич.

Заместитель председателя      главный специалист по вопросам жизнеобеспечения

комиссии                                     администрации поселка Березовка -

Лазарев Сергей Геннадьевич

Члены комиссии:

Главный специалист по вопросам

градостроительства и архитектуры

администрации п. Березовка	Батура Александр Иванович

Депутат Березовского

поселкового совета	-         привлекается по  согласованию

Подрядчик                         -  	руководитель организации, либо лицо назначенное руководителем организации, осуществляющей ремонт дорог и (или) тротуаров в поселке Березовка;

Специалист  дорожник 	-	привлекается по согласованию