АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БЕРЕЗОВКА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ п. Березовка

«12 » апреля 2011г.							                №    154

О проведении весеннего двухмесячника

по благоустройству поселка Березовка

Для улучшения санитарного содержания, благоустройства и озеленения территории поселка,  на основании п. 2 ст. 21 от 30.03.1999г. №52 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Решения совета депутатов от 15.06.2010г. № 3-5 «Об утверждении правил благоустройства, озеленения и содержания территории муниципального образования поселок Березовка», ст.8 Устава поселка Березовка постановляю:

1. Провести весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного содержания территории и архитектурно-художественного облика поселка с 15.04.2011г. по 15.06.2011г.

2. Утвердить план мероприятий для проведения двухмесячника  по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного содержания территории  поселка (приложение-1);

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, председателям кооперативов, председателям товариществ собственников жилья, собственникам  магазинов и павильонов, владельцам индивидуальных жилых домов, принять участие в   организации  санитарной уборке прилегающих территорий, а также провести работу по благоустройству и  озеленению этих территорий.

4. Рекомендовать руководителям жилищных организаций всех форм собственности,  приступить к реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, обрезке деревьев, кустарников, ремонту малых архитектурных форм, подъездов, фасадов жилых домов, внутриквартальных дорог и тротуаров.

5.Рекомендовать руководителям жилищно-коммунального хозяйства в срок до 15.05.2011г. провести подсыпку, планировку, восстановление асфальтобетонного покрытия дорог и вскрываемых земельных участков для ремонта коммуникаций проводимых в зимнее время.

6. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить на заместителя Главы поселка Кузнецова А.А.

7.  Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Пригород».

Глава поселка                                                                                         С.А. Суслов

- Приложение-1

к Постановлению

Главы поселка

от ___апреля 2011г.№_____

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННЕГО

ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ПОСЕЛКА

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. Проведение совещания по вопросам подготовки и проведения двухмесячника по благоустройству и озеленению поселка | глава поселка | до 03.04.2011г. |
| 1.2. Определение лиц, ответственных за организацию и проведение двухмесячника по благоустройству и озеленению на территории поселка | Администрация поселка, руководители жилищных предприятий, учреждений и организаций. | до 10.04.2011г. |
| 1.3. Привлечение автотранспорта и его распределение для вывоза и утилизации мусора в период двухмесячника | руководители жилищных предприятий, учреждений и организаций, администрация поселка | в течение двухмесячника |
| 1.4. Организация санитарной очистки прибрежных территорий р. Березовка. | администрация поселка, | в течение двухмесячника |
| 1.5. Обеспечение участия школьников, и иной учащейся молодежи в проведении санитарной очистки, озеленения и благоустройства территории п. Березовка. | администрация поселка, руководители учреждений образования | в течение двухмесячника |
| 1.6. Обеспечение участия жителей поселка в проведении очистки внутри дворовых территорий многоквартирных домов (расклейка обращений к жителям, проведение работы с жилищным активом, ветеранами и т.д.), выделение инвентаря и организация вывоза мусора. | руководители жилищных предприятий, ТСЖ | . в течение двухмесячника |
| 1.7. Ужесточение контроля: - за порядком парковки автотранспорта с целью сохранности газонов и детских площадок; - за перевозкой мусора и сыпучих грузов без пологов; - за состоянием автотранспортных средств на выезде со строительных площадок, проселочных дорог с целью недопущения выноса грязи на асфальтобетонное покрытие дорог. | Начальник ОГИБДД Березовского района | в течение двухмесячника |
| 2. Мероприятия по благоустройству |  |  |
| 2.1. Приведение в надлежащее состояние памятников и Аллеи Славы, расположенных на территории поселка | администрация поселка, управление культуры | до 07.05.2011г. |
| 2.2. Приведение в порядок, обновление экстерьеров, помещений торговых магазинов и павильонов | руководители торговых предприятий, индивидуальные предприниматели | до 30.05.2011г. |
| 2.3. Приведение в порядок светофоров и дорожно-знаковой информации: - ремонт и промывка светофоров; - ремонт и промывка дорожных знаков. | обслуживающая организация | до 30.05.2011г. |
| 2.4. Очистка поверхностей опор, ограждений, стен зданий, павильонов на остановках пассажирского транспорта от объявлений, плакатов и афиш | администрация поселка, руководители жилищных и торговых организаций. | в течение двухмесячника |
| 2.5. Проведение ревизии, ремонта и покраски фасадов зданий | руководители жилищных организаций | в течение двухмесячника |
| 2.6. Осуществление ремонта и покраски малых архитектурных форм во дворах. | руководители жилищных организаций | до 15.06.2011г. |
| 2.7. Организация изготовления и установки урн при входах в общественные, жилые и торговые здания, во дворах жилых домов, на общественных территориях. | администрация поселка, руководители жилищных и торговых организаций, торговых точек | апрель - май |
| 2.8. Установка скамеек во дворах жилых домов. | руководители жилищных предприятий | апрель - май |
| 2.9. Организация ремонта и покраски, павильонов-остановок пассажирского транспорта. | администрация поселка, БМУ РСП. | в течение двухмесячника |
| 2.10. Организация и проведение работ по нанесению дорожной разметки на пешеходные переходы, парковочные места. | обслуживающая организация | до 30.05.2011г. |
| 2.11. Организация санитарной очистки скверов, газонов, обочин дорог, жилой зоны. | администрация поселка, руководители жилищных, ремонтно - строительных предприятий | до 01.05.2011г. |
| 2.12. Проведение ремонта ограждений, ремонт тротуаров, побелка деревьев. | Администрация поселка, руководители жилищных организаций, ремонтно-строительных предприятий | до 16.06.2011г. |
| III. Мероприятия по озеленению |  |  |
| 3.1. Снос аварийных и сухостойных стволов погибших деревьев, формовочная обрезка деревьев, | Руководители жилищных организаций, администрация поселка | до 30.04.2011г. |
| 3.2. Посадка деревьев и кустарников | администрация поселка, руководители жилищных организаций. | апрель - май |
| 3.3. Подготовка клумб и посадка цветов, поливка цветов | администрация поселка, руководители жилищных организаций | май-июнь |
| IV. Мероприятия по контролю над проведением двухмесячника, координации действий поселковых служб, информированию населения . |  |  |
| 4.1. Установление единого санитарного дня - пятницы по наведению порядка и чистоты в поселке с организацией работ по санитарной уборке на подведомственных территориях | администрация поселка, руководители предприятий, учреждений, организаций | в течение двухмесячника |
| 4.2. Координация и контроль подготовки и проведения двухмесячника | администрация поселка | в течение двухмесячника |
| 4.3. Освещение в средствах массовой информации проведения двухмесячника | администрация поселка, | в течение двухмесячника |