ИЗВЕЩЕНИЕ

# о проведении запроса котировок

на выполнение работ по благоустройству кладбища п. Березовка:

устройству ливневой канализации

04.05.2008г.

Муниципальный заказчик – Администрация поселка Березовка Березовского района, находящийся по адресу: 662520, Березовский район, п. Березовка, ул. Центральная, 19, тел. 8(39175)2-13-15, e-mail: beradm@krasmail.ru, предусматривает осуществить выбор подрядчика на выполнение работ по благоустройству кладбища п. Березовка: устройству ливневой канализации способом запроса  котировок.

Источник финансирования – бюджет поселка Березовка.

Наименование и объем выполняемых работ:

| Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 1,94 |
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,8 |
| Устройство водосборных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | 100 м3 лотка | 0,243 |
| Стоимость лотка | шт | 128 |
| Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью до 3 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,09 |
| Стоимость плиты дорожной | шт | 10 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках | 1 т груза | 86,11 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | 1 т груза | 86,11 |

Место выполнения работ – территория кладбища п. Березовка.

Срок выполнения работ – II-III квартал 2008 года.

Максимальная цена контракта – 500 000,00 руб.

Цена указана с учетом расходов на  страхование, уплату налогов и сборов и других обязательных платежей.

Срок и условия оплаты – в течение 10 банковских дней со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ на основании предоставления всех необходимых для оплаты документов путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

Срок подписания муниципального контракта – муниципальный контракт по утвержденной заказчиком форме заключается не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте www.pgt-berezovka.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Единая конкурсная, аукционная, котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В случае Вашего согласия просим предоставить котировочную заявку, составленную по установленной форме по адресу: 662520, п. Березовка, ул. Центральная, 19, каб. 2-24, тел. 8(39175)2-21-82 в срок до 17:00 часов 14.05.2008 года.

Уведомляем Вас, что направление запроса котировок и предоставление котировочных заявок не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: 1.Форма котировочной заявки.

2. Проект муниципального контракта.

| Глава поселка Березовка | С.А. Суслов |
| --- | --- |

Приложение №1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на выполнение работ по благоустройству кладбища п. Березовка:

устройству ливневой канализации

«____»__________2008г

На Ваш запрос котировок

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(наименование, место нахождения для юридического лица; ФИО, место жительства для физического лица)

______________________________________________________________________

(банковские реквизиты)

ИНН ______________________________

согласно на выполнение работ по благоустройству кладбища п. Березовка:

устройству ливневой канализации:

| Наименование работ | Количество | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |

Цена контракта – _______________ рублей.

Цена товара указана с учетом расходов на страхование, уплату налогов и сборов и других обязательных платежей.

В случае принятия нашей котировочной заявки, мы согласны выполнить  осуществить работы по благоустройству кладбища п. Березовка: устройству ливневой канализации и подписать муниципальный контракт согласно утвержденной формы в установленные сроки на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

### Руководитель				подпись 				ФИО

МП

Приложение 2

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по благоустройству кладбища п. Березовка:

устройству ливневой канализации

п. Березовка                                                                           «____»  __________2008г.

Администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края в лице  Главы поселка Березовка Суслова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава поселка Березовка, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и победитель запроса котировок, предложивший наименьшую цену на выполнение работ по благоустройству кладбища п. Березовка: устройству ливневой канализации (далее «работ»)

______________________________________________________________________

(полное наименование организации подрядчика

в лице ________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________,

(устав, данные доверенности)

именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по благоустройству кладбища п. Березовка: устройству ливневой на условиях в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №____ от «____» ___________ 2008г.

Заказчик принимает и оплачивает указанные работы по условиям настоящего контракта.

1.2. Объем и содержание работ определяются сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение 1).

- 2. Цена и порядок расчетов

2.1. Стоимость выполненных работ по настоящему контракту установлена на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №____ от «____» ___________ 2008г.

2.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. В цену контракта входят все затраты Подрядчика, с учетом стоимости работ, стоимости доставки материалов, оборудования и инструмента Подрядчика, страхования, уплаты налогов и других обязательных платежей.

2.3. Срок и условия оплаты: в течение 10 банковских дней со дня со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ на основании предоставления всех необходимых для оплаты документов путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

- Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту – с «___» _________  2008 года по «___» ___________  2008 года.

4. Обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

- - обеспечить выполнение работ надлежащего качества, в полном объеме, в соответствии с действующими нормами и правилами, техническими условиями, государственными стандартами, в сроки, предусмотренные разделом III  настоящего контракта;

- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ, в том числе вывоз строительного мусора по завершению работ;

- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ;

- производить работы собственными силами (привлечение субподрядчиков возможно только с согласия Заказчика);

- сдать Заказчику выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный пунктом 3.1. контракта;

- в случае досрочного выполнения работ, по соглашению с Заказчиком, сдать объект Заказчику;

- безвозмездно устранить недостатки в оказанных услугах в течение 7 дней со дня предъявления требования Заказчика.

4.2.  Заказчик обязан:

- принять от Подрядчика выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.

5. Приемка работ

5.1.  В случае несоответствия объема выполненных работ после их выполнения, а также невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами составляется соответствующий двухсторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик обязан в течение 7 дней либо произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты, либо прекратить выполнение работ.

5.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездно устранить недостатки в выполненных работах в течение 7 дней со дня предъявления требования Заказчика.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).

6.3. За нарушение  сроков  оплаты выполнения работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.4. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.5. Подрядчик обязан возместить заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего контракта в полной сумме сверх неустойки.

7. Непреодолимая сила

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

7.3. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8. Порядок расторжения контракта

8.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

8.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт:

- при задержке Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 7 (семь) дней;

- при снижении качества работ, предусмотренных контрактом, в результате нарушения Подрядчиком условий контракта;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ.

8.5. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения  настоящего контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика, подписать акты приема-сдачи выполненных работ или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные работы.

9. Разрешение споров

9.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

9.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

9.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 15 дней.

10. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 30 сентября 2008 года.

10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.

11. Особые условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11.4.  При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

| «Заказчик» |  | «Подрядчик» |
| --- | --- | --- |
| Администрация поселка Березовка 662520, Красноярский край, Березовский район, пгт. Березовка, ул. Центральная, 19, тел./факс 8(39175) 2-13-15, E-mail: beradm@krasmail.ru ИНН 2404000419 КПП 240401001 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск, р/с 40204810000000000534 БИК 040407001, ОКПО 04093702, ОКОГУ 32200, ОКАТО 04205551000 |  |  |
| Глава п. Березовка ____________С.А. Суслов |  | _______________________ |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ____от «___» _________ 2008г.

Смета расходов на выполнение работ по благоустройству кладбища п. Березовка: устройство ливневой канализации

| Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 1,94 |  |
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,8 |  |
| Устройство водосборных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | 100 м3 лотка | 0,243 |  |
| Стоимость лотка | шт | 128 |  |
| Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью до 3 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,09 |  |
| Стоимость плиты дорожной | шт | 10 |  |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках | 1 т груза | 86,11 |  |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | 1 т груза | 86,11 |  |